CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: {{ TenGoiThau }}

Tên dự án:  {{TenDuAn}}

Hà Nội, 2024

# NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:………………….

1. Tên dự án: {{TenDuAn}}

2. Tên gói thầu: {{TenGoiThau}}

3. Địa điểm triển khai: {{DiaDiemTrienKhai}}.

4. Chủ đầu tư: {{ChuDauTu}}

Đại diện là bà:           		Chức vụ:

5. Đơn vị tư vấn quản lý dự án:

Đại diện là Ông:		Chức vụ:

6. Nhà thầu triển khai: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Đại diện là Ông: Lê Xuân Tuyến		Chức vụ: Tổng Giám đốc

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai:

Đại diện là Ông:      		Chức vụ:

9. Thông tin triển khai

Hợp đồng số: /HĐTV/STP-HINET     Ngày

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày   20/03/2024

Thực tế ngày 20/03/2024

Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày...............		          Thực tế...............

Quyển này gồm:……trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến ........

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

|  | Chữ ký: |
| --- | --- |

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai:

|  | Chữ ký: |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm Đại diện nhà thầu triển khai |

NỘI DUNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

## 1. Chuẩn bị dự án

| STT | Thời gian | Nội dung công việc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/10/2025 - 12/10/2025 | 1. Tổ chức dự án Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm phát triển phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm triển khai phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. Công việc thực hiện - Xác định mục tiêu phạm vi - Thành lập đội dự án 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |

## 2. Thi công

| STT | Thời gian | Nội dung công việc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/10/2025 - 19/10/2025 | 1. Khảo sát hệ thống Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. Công việc thực hiện: - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 2 | 20/10/2025 - 14/11/2025 | 1. Phân tích & Thiết kế Hệ thống Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa Công việc thực hiện: - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 3 | 15/11/2025 - 14/12/2025 | 1. Xây dựng phần mềm Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. Công việc thực hiện: - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 4 | 19/11/2025 - 14/12/2025 | 1. Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm Công việc thực hiện: - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 5 | 15/11/2025 - 20/12/2025 | 1. Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm Công việc thực hiện: - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 6 | 21/11/2025 - 22/12/2025 | 1. Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm Công việc thực hiện: - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |
| 7 | 23/11/2025 - 23/12/2025 | 1. Nghiệm thu dự án Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. Công việc thực hiện: - Nghiệm thu dự án 2. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 3. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |