CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: App Hướng công

Tên dự án:  App hướng công 2025

Hà Nội, 2024

# NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:………………….

1. Tên dự án: App hướng công 2025

2. Tên gói thầu: App Hướng công

3. Địa điểm triển khai: Hải Phòng.

4. Chủ đầu tư: Liên đoàn lao động

Đại diện là bà:           		Chức vụ:

5. Đơn vị tư vấn quản lý dự án:

Đại diện là Ông:		Chức vụ:

6. Nhà thầu triển khai: Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Đại diện là Ông: Lê Xuân Tuyến		Chức vụ: Tổng Giám đốc

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai:

Đại diện là Ông:      		Chức vụ:

9. Thông tin triển khai

Hợp đồng số: /HĐTV/STP-HINET     Ngày

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày   20/03/2024

Thực tế ngày 20/03/2024

Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày...............		          Thực tế...............

Quyển này gồm:……trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến ........

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

|  | Chữ ký: |
| --- | --- |

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai:

|  | Chữ ký: |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm Đại diện nhà thầu triển khai |

NỘI DUNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

## 1. Chuẩn bị dự án

| STT | Thời gian | Nội dung công việc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/10/2025 đến 12/10/2025 | 1.Nhân sự dự án - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm phát triển phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm triển khai phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. 2.Công việc thực hiện : Tổ chức dự án - Xác định mục tiêu phạm vi - Thành lập đội dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đã hoàn thành xác định mục tiêu phạm vi - Đã hoàn thành thành lập đội dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công: | Ý kiến của Giám sát thi công: |

## 2. Thi công

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Ý kiến của Giám sát thi công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/10/2025 đến 14/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. 2. Công việc thực hiện: Khảo sát hệ thống - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Đang thực hiện khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Đang thực hiện trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với chủ đầu tư - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 2 | 15/10/2025 đến 15/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. 2. Công việc thực hiện: Khảo sát hệ thống - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Đang thực hiện khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Đang thực hiện trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với chủ đầu tư - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 3 | 16/10/2025 đến 16/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. 2. Công việc thực hiện: Khảo sát hệ thống - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Đang thực hiện khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Đang thực hiện trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với chủ đầu tư - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 4 | 17/10/2025 đến 17/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. 2. Công việc thực hiện: Khảo sát hệ thống - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Đang thực hiện khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Đang thực hiện trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với chủ đầu tư - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 5 | 20/10/2025 đến 20/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 6 | 21/10/2025 đến 21/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 7 | 22/10/2025 đến 22/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 8 | 23/10/2025 đến 23/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 9 | 24/10/2025 đến 24/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 10 | 27/10/2025 đến 27/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 11 | 28/10/2025 đến 28/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 12 | 29/10/2025 đến 29/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 13 | 30/10/2025 đến 30/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 14 | 31/10/2025 đến 31/10/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 15 | 03/11/2025 đến 03/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 16 | 04/11/2025 đến 04/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 17 | 05/11/2025 đến 05/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 18 | 06/11/2025 đến 06/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 19 | 07/11/2025 đến 07/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 20 | 10/11/2025 đến 10/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 21 | 11/11/2025 đến 11/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 22 | 12/11/2025 đến 12/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 23 | 13/11/2025 đến 13/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện thiết kế giao diện phần mềm - Đang thực hiện phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đang thực hiện phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đang thực hiện hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đang thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 24 | 14/11/2025 đến 14/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa 2. Công việc thực hiện: Phân tích & Thiết kế Hệ thống - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3. Kết quả công việc triển khai - Đã hoàn thành thiết kế giao diện phần mềm - Đã hoàn thành phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Đã hoàn thành phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Đã hoàn thành hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Đã hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 25 | 17/11/2025 đến 17/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 26 | 18/11/2025 đến 18/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 27 | 19/11/2025 đến 19/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 28 | 20/11/2025 đến 20/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 29 | 21/11/2025 đến 21/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 30 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 31 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 32 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 33 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 34 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 35 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 36 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 37 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 38 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 39 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 40 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 41 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 42 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 43 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 44 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình. 2. Công việc thực hiện: Xây dựng phần mềm - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Đang thực hiện xây dựng phần mềm - Đang thực hiện báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Đang thực hiện cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 45 | 19/11/2025 đến 19/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 46 | 20/11/2025 đến 20/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 47 | 21/11/2025 đến 21/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 48 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 49 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 50 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 51 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 52 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 53 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 54 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 55 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 56 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 57 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 58 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 59 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 60 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 61 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 62 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 1 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 63 | 19/11/2025 đến 19/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 64 | 20/11/2025 đến 20/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 65 | 21/11/2025 đến 21/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 66 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 67 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 68 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 69 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 70 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 71 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 72 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 73 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 74 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 75 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 76 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 77 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 78 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 79 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 80 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống lần 2 - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện viết testcase - Đang thực hiện kiểm thử phần mềm theo testcase - Đang thực hiện lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 81 | 17/11/2025 đến 17/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 82 | 18/11/2025 đến 18/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 83 | 19/11/2025 đến 19/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 84 | 20/11/2025 đến 20/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 85 | 21/11/2025 đến 21/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 86 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 87 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 88 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 89 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 90 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 91 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 92 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 93 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 94 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 95 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 96 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 97 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 98 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 99 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 100 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 101 | 15/12/2025 đến 15/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 102 | 16/12/2025 đến 16/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 103 | 17/12/2025 đến 17/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 104 | 18/12/2025 đến 18/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 105 | 19/12/2025 đến 19/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 106 | 21/11/2025 đến 21/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 107 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 108 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 109 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 110 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 111 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 112 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 113 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 114 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 115 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 116 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 117 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 118 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 119 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 120 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 121 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 122 | 15/12/2025 đến 15/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 123 | 16/12/2025 đến 16/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 124 | 17/12/2025 đến 17/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 125 | 18/12/2025 đến 18/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 126 | 19/12/2025 đến 19/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đang thực hiện tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đang thực hiện chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 127 | 22/12/2025 đến 22/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm 2. Công việc thực hiện: Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ 3. Kết quả công việc triển khai - Đã hoàn thành hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Đã hoàn thành tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Đã hoàn thành chuyển giao công nghệ 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 128 | 24/11/2025 đến 24/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 129 | 25/11/2025 đến 25/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 130 | 26/11/2025 đến 26/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 131 | 27/11/2025 đến 27/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 132 | 28/11/2025 đến 28/11/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 133 | 01/12/2025 đến 01/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 134 | 02/12/2025 đến 02/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 135 | 03/12/2025 đến 03/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 136 | 04/12/2025 đến 04/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 137 | 05/12/2025 đến 05/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 138 | 08/12/2025 đến 08/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 139 | 09/12/2025 đến 09/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 140 | 10/12/2025 đến 10/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 141 | 11/12/2025 đến 11/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 142 | 12/12/2025 đến 12/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 143 | 15/12/2025 đến 15/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 144 | 16/12/2025 đến 16/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 145 | 17/12/2025 đến 17/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 146 | 18/12/2025 đến 18/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 147 | 19/12/2025 đến 19/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 148 | 22/12/2025 đến 22/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đang thực hiện nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |
| 149 | 23/12/2025 đến 23/12/2025 | 1. Nhân sự dự án: - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm. 2. Công việc thực hiện: Nghiệm thu dự án - Nghiệm thu dự án 3. Kết quả công việc triển khai - Đã hoàn thành nghiệm thu dự án 4. Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành: Không có 5. Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa: Không có Xác nhận của cán bộ phụ trách thi công |  |